Nomes: Carlos Eduardo, Alan Francisco e Leandro Augusto

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

Sistema de Alerta e Gerenciamento de Emergência

Descrição do Projeto

O asilo de Santa Rita do Sapucaí deseja implementar um sistema que permita aos residentes solicitar atendimentos médicos diretamente de suas unidades habitacionais, sem necessidade de deslocamento. O objetivo é reduzir o tempo de atendimento, organizar os pedidos e tornar o processo mais eficiente.

Etapa 1: IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Análise SWOT

| Forças (Strengths) | Fraquezaz (Weaknesses) |
| --- | --- |
| Equipe de desenvolvimento motivada. | Dependência de infraestrutura tecnológica adequada. |
| Redução do deslocamento dos residentes. | Necessidade de capacitação para utilização. |
| Apoio institucional do asilo. | Possível resistência a adesão do sistema. |
| Produto desenvolvido em prol da sociedade. | Dificuldade de mensurar o retorno imediato do investimento. |
| Integração de informações em tempo real. | Interferências de equipamentos eletrônicos ao transmitir o sinal do controle remoto. |
| Oportunidades (Opportunities) | Ameaças (Threats) |
| Crescente valorização da tecnologia na área da saúde e bem-estar de idosos. | Falhas técnicas ou indisponibilidade do sistema. |
| Potencial para expandir o sistema a outras instituições. | Mudanças regulatórias na área da saúde que exijam adequações rápidas e complexas. |
| Aumento da confiança e satisfação no cuidado ao residente. | Concorrência de soluções tecnológicas externas. |
| Parcerias com outras instituições. | Obsolescência tecnológica. |
| Possibilidade de utilização do sistema como diferencial competitivo. | Dependência de fornecedores externos. |

Etapa 2: IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE RISCOS

Priorização e Identificação dos Riscos

| Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| - Falta de adesão dos residentes ao novo sistema. | Baixa | Baixo | Moderado |
| - Residente esquecer onde deixou o controle remoto. | Alta | Médio | Crítico |
| - Interferência eletromagnética nos sinais transmitidos pela central de alarmes. | Média | Médio | Crítico |
| - Vazamento de dados dos pacientes. | Baixa | Alto | Crítico |
| - Atraso na entrega do sistema. | Baixa | Médio | Moderado |
| - Uso prejudicado por falta de testes periódicos. | Alta | Alto | Crítico |

Matriz de Probabilidade x Impacto - Projeto SAGE

| IMPACTO | ALTO | Vazamento de dados dos pacientes. |  | Uso prejudicado por falta de testes periódicos. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MÉDIO | Atraso na entrega do sistema. | Interferência eletromagnética nos sinais transmitidos pela central de alarmes. | Residente esquecer onde deixou o controle remoto. |
|  | BAIXO | Falta de adesão dos residentes ao novo sistema. |  |  |
|  |  | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| PROBABILIDADE |  |  |  |  |

Etapa 3: PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS

| Risco | Estratégia | Ações | Responsável | Indicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de adesão dos residentes ao novo sistema. | Mitigar | Treinamentos, reuniões de sensibilização. | Enfermagem | Auditoria com os residentes. |
| Residente esquecer onde deixou o controle remoto. | Mitigar | Definir locais para guardar o controle remoto. | Enfermagem | Quadro local com os locais definidos. |
| Interferência eletromagnética nos sinais transmitidos pela central de alarmes. | Mitigar | Contratar técnico especializado em eletrônicos e em produtos da JFL Alarmes. | Administração | Tempo de inatividade. |
| Vazamento de dados dos pacientes. | Evitar | Contratar empresa com certificações de segurança, criptografia. | TI | Auditoria de segurança. |
| Atraso na entrega do sistema. | Transferir | Cláusulas contratuais com penalidades, cronograma com marcos. | Gerente do projeto | Cumprimento de marcos. |
| Uso prejudicado por falta de testes periódicos. | Mitigar | Contratar técnico especializado em eletrônicos e em produtos da JFL Alarmes. | Administração | Tempo de inatividade. |

Monitoramento e Controle dos Riscos

- Realização de manutenções preventivas periódicas.

- Atualização da matriz de riscos conforme surgirem novos riscos.

- Realização de testes periódicos com  acionamento de emergência médica.

- Reavalização da estratégia de resposta se o risco se concretizar.